Приложение 2

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от  07.11.2014г.  №   803

Мероприятия по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы находящихся на балансе районного бюджета

Таблица 7.1.3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Трубчевского района |
| 1.2. | Выявление бесхозяйных сетей (объектов) | - |  | - - |  | - - | - | - - | - - | Местный бюджет | 2011г. |  | Администрация Трубчевского района |
| 1.3. | Организация управления бесхозяйными сетями (объектами). | - |  | - - |  | - - | - | - - | - - | Местный бюджет | 2011г. |  | Администрация Трубчевского района |
| 1.4. | Проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы, находящихся на балансе районного бюджета, и, как следствие, паспортизация данных объектов. | 830,51 |  | 462,5 |  | 368,01 | - | - | - | Местный бюджет | 2011- 2012 г.г. |  | Приокский филиал ФГУ «УЭиЭ» |
|  | Всего: | 830,51 |  | 462,5 |  | 368,01 | - | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Информационное и кадровое обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 64,0 |  | 64,0 |  | - | - | - | - | Местный бюджет | 2011 г. | Приокский филиал ФГУ «УэиЭ» |  |
|  | Всего: | 64,0 |  | 64,0 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение необходимого количества узлов учета тепловой энергии в зданиях бюджетных организаций | - |  | - |  | - | - | - | - | Местный бюджет | 2014г. |  | Адм. Усохского сельс-кого поселения |
| 3.2. | Установка необходимого количества счетчиков газового топлива в зданиях бюджетных организаций | 15,0 |  | - |  | 15,0 | - | - | - | Местный бюджет | 2011 г. |  | Администрация Трубчевского района, Адм. Юровского сельского поселения |
| 3.3. | Установка необходимого количества счетчиков холодной воды в зданиях бюджетных организаций | 45,6 |  | - |  | 40,0 | 5,6 |  | - | Местный бюджет | 2012 г. |  | Администрация Трубчевского района Отдел образования |
| 3.4 | Установка прибора учета холодной воды и замены сантехники | 13,18 |  | - |  | - | 13,18 | - | - | Местный бюджет | 2012 г. |  | Администрация Трубчевского района |
| 3.5 | Замена счетчика горячей воды в зданиях бюджетных организаций | 28,0 |  | - |  | - | 28,0 | - | - | Местный бюджет | 2012 г. |  | Администрация Трубчевского района Отдел образования |
| 3.6. | Установка счетчика холодной воды и замена ветхих водопроводных и канализационных сетей | 45,0 |  | - |  | 45,0 | - | - | - | Местный бюджет | 2011 г. |  | Администрация Трубчевского района |
| 3.7 | Установка необходимого количества счетчиков электроэнергии в зданиях бюджетных организаций | - |  | - |  | - | - | - | - | Местный бюджет | 2011 г. |  | Отдел образования |
|  | Всего: | 146,78 |  | - |  | 100,0 | 46,78 | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утепление зданий бюджетной сферы: -замена и ремонт оконных блоков - замена и ремонт дверных блоков; - утепление фасадов зданий; | 153,48 |  | - |  | - | 153,48 | - |  | Местный бюджет | 2010 – 2014 г.г. |  | -Трубчевская гимназия-400,0 тыс.руб. - МБУК «ТМЦК и «О»-300,0тыс.руб |
| 4.2 | Промывка систем центрального отопления | - |  | - |  | - | - | - | - | Местный бюджет | 2010 – 2014 г.г. |  | Администрация Труб. р-на, Руководители бюджет. орг. |
| 4.3 | Гидравлический расчет и наладка систем отопления | - |  | - |  | - | - | - | - | Местный бюджет | 2010 – 2014 г.г. |  | Администрация Труб. р-на, Руководители бюджет. орг. |
| 4.4 | Поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие | 140,42 |  | - |  | - | 136,44 | 3,98 | - | Местный бюджет | 2010 -2014 г. |  | Администрация Труб. р-на, Отдел образования |
| 4.5 | Установка трансформатора тока в зданиях бюджетных организаций | 30,0 |  | - |  | - | 30,0 | - | - | Местный бюджет | 2010 -2014 г. |  | Администрация Труб. р-на, Отдел образования |
| 4.6 | Установка насоса на отопление и замена котла | 18,0 |  | - |  | - | - | 18,0 | - | Местный бюджет | 2010 -2014 г. |  | Администрация Труб. р-на, |
| 4.7 | Замена и ремонт ветхой и аварийной трубы отопления | - |  | - |  | - | - | - | - | Местный бюджет | 2010 -2014 г. |  | МБОУ ДОД Трубчевская ДШИ им. А. Вяльцевой |
|  | Всего: | 341,9 |  | - |  | - | 319,92 | 21,98 | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1383,19 |  | 526,5 |  | 468,01 | 366,7 | 21,98 | - |  |  |  |  |