Утвержден

распоряжением администрации

Трубчевского муниципального района

№ 259-р от 31.03.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению месячника по благоустройству города Трубчевска

с 31.03. по 30.04.2021г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить регулярную работу санитарной комиссии | с 30.03.2021г. | Бардашевич Г.П. Уманская Ю.П. Разинкин А.С. |
| 2 | Обеспечить в СМИ публикацию объявления о проведении месячника | 30.03.2021г. | Бардашевич Г.П. |
| 3 | Активизировать работу по уборке закреплённых территорий | с 04.04.2021г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, граждане (по согласованию) |
| 4 | Завершить работы по ремонту фасадов зданий | 04.05.2021г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 5 | Благоустроить памятники, обелиски, братские захоронения воинов и партизан | до 04.05.2021г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 6 | Провести ремонт и окраску павильонов автобусных остановок | до 04.05.2021г. | Разинкин А.С. |
| 7 | Провести ямочный ремонт дорожного покрытия автодорог города | до 04.05.2021г. | Администрация Трубчевского муниципального района Разинкин А.С. |
| 8 | Благоустроить места после проведения ремонтных работ на инженерных сетях города | согласно ордеру на проведение работ | Разинкин А.С. Прокопенко Г.А. Бабарыко А.В. |
| 9 | Благоустройство территории городского парка согласно отдельному плану |  | Грибачев В.В. |
| 10 | Завершить уборку прилегающих территорий к кладбищам | до 04.05.2021г. | Разинкин А.С. |
| 11 | Произвести ликвидацию несанкционированных свалок по мере их появления | в течение года | Разинкин А.С. |
| 12 | Ремонт детских площадок на дворовых территориях многоквартирных домов с завозом песка в песочницы | до 04.05.2021г. | Разинкин А.С. Понтюхова Е.С. |
| 13 | Благоустроить места общего пользования многоквартирных домов, частных подворий | до 04.05.2021г. | Разинкин А.С. Понтюхова Е.С. граждане ( по согласованию) |